Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamin Ricardo Diaz Garcés |
| --- | --- |
| Rut | 21.406.366-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | “PetLink”, Aplicación móvil para adopción y cuidado de mascotas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de aplicaciones móviles - Diseño y gestión de sistemas de información - Gestión de proyectos informáticos |
| Competencias | - Desarrollar soluciones de software utilizando buenas prácticas - Construir modelos de datos según requerimientos organizacionales - Gestionar proyectos informáticos - Aplicar pruebas básicas de certificación de software |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto APT se enfoca en el desarrollo de una aplicación móvil orientada a la adopción y cuidado de mascotas, con el objetivo de dar respuesta a la problemática del abandono animal y la falta de plataformas para la adopción responsable. Este tema fue escogido por interés personal y por su alto impacto social, considerando que la tenencia de mascotas es una realidad muy común en la sociedad actual. El proyecto se sitúa a nivel regional en Chile, en contextos urbanos, donde el uso de dispositivos móviles es frecuente y existe una alta presencia de mascotas y animales en situación de abandono. La aplicación estaría dirigida a personas que buscan dar mascotas en adopción, potenciales adoptantes, rescatistas y personas interesadas en el bienestar animal. El aporte del proyecto consiste en facilitar la conexión entre personas y organizaciones, reuniendo información relevante sobre adopción y servicios para mascotas, lo que representa un valor tanto social como tecnológico en el contexto del campo laboral de la Ingeniería en Informática. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto APT tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil operativa con funciones principales orientadas a la adopción responsable de mascotas, buscando contribuir a la disminución del abandono animal y fomentar el cuidado y bienestar de las mascotas. La aplicación permitirá a los usuarios publicar mascotas en adopción, visualizar información relevante, acceder a un mapa con puntos de interés relacionados con el cuidado animal (como veterinarias, tiendas de comida, parques, etc.) y conectar con una comunidad de personas interesadas en el bienestar de las mascotas. El proyecto será abordado mediante el desarrollo de un sistema funcional, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, ya que permite aplicar competencias asociadas al desarrollo de soluciones de software y a la gestión de proyectos informáticos. A través del diseño e implementación de la aplicación móvil, se ponen en práctica habilidades de análisis de requerimientos, modelamiento de datos, desarrollo de software y aplicación de buenas prácticas. Asimismo, la gestión del proyecto requiere planificación, organización de tareas y toma de decisiones técnicas, competencias necesarias para abordar la problemática planteada y cumplir los objetivos del proyecto de manera efectiva. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se orientan principalmente al desarrollo de software y a la participación en proyectos tecnológicos, donde pueda aplicar conocimientos técnicos y metodologías de trabajo. El Proyecto APT se relaciona directamente con estos intereses, ya que implica el desarrollo de una aplicación móvil y la gestión de un proyecto informático. La realización de este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme adquirir experiencia práctica, fortalecer habilidades técnicas y generar un proyecto aplicable como parte de mi portafolio profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El Proyecto APT es factible de desarrollar considerando la duración del semestre y las horas asignadas a la asignatura, ya que se plantea como un proyecto individual con un alcance definido. El desarrollo de la aplicación móvil se realizará utilizando tecnologías actuales, lo que permitirá implementar las funcionalidades principales dentro del tiempo establecido. Para el desarrollo del proyecto se requerirá principalmente un computador personal, herramientas de desarrollo de software y acceso a servicios tecnológicos disponibles en línea. Factores externos que facilitan su desarrollo corresponden a la disponibilidad de documentación, plataformas de apoyo y el uso de IA como apoyo (no como base), mientras que posibles dificultades, como el tiempo acotado y la posible dificultad, se intentarán resolver mediante una adecuada planificación y priorización de funcionalidades. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil orientada a la adopción responsable y al cuidado de mascotas, que permita facilitar la conexión entre personas interesadas en adoptar, dar en adopción y acceder a información relevante para el bienestar animal. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la estructura y el modelo de datos de la aplicación, considerando los requerimientos funcionales del sistema. - Implementar las funcionalidades principales de la aplicación móvil, incluyendo la publicación de mascotas en adopción y la visualización de información relevante. - Aplicar buenas prácticas de desarrollo de software y gestión del proyecto para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará una metodología ágil, basada en un enfoque de trabajo iterativo e incremental. El proyecto se organizará en etapas breves que permitirán planificar, desarrollar y evaluar progresivamente las funcionalidades de la aplicación móvil. La metodología contempla actividades de levantamiento de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo de funcionalidades prioritarias, pruebas y ajustes, permitiendo adaptar el proyecto según los avances obtenidos. Este enfoque facilitará la gestión del tiempo y la entrega de una aplicación funcional al término del periodo de desarrollo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos | Documento que define las funcionalidades y alcance del proyecto. | Permite establecer claramente los objetivos y límites del sistema. |
| Avance | Modelo de datos | Diagrama que representa las entidades y relaciones del sistema. | Fundamenta la estructura de información de la aplicación. |
| Avance | Prototipo de interfaz | Mockups de las pantallas principales de la aplicación móvil. | Permite visualizar el diseño y flujo de la aplicación. |
| Final | Aplicación móvil funcional | Prototipo operativo con las funcionalidades principales implementadas. | Evidencia el desarrollo y funcionamiento del sistema propuesto. |
| Final | Código fuente | Código desarrollado para la implementación de la aplicación. | Permite verificar la construcción técnica del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Aunque se utiliza un enfoque ágil, el plan se presenta en forma estructurada para facilitar el seguimiento y evaluación del proyecto.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de software | Levantamiento de requerimientos | Definir funcionalidades principales, alcance del sistema y restricciones del proyecto | Documento, computador | 3 días | Benjamín Díaz | Riesgo de sobre alcance, se controla priorizando |
| Modelamiento de datos | Diseño del modelo de datos | Definir entidades, relaciones y estructura de datos del sistema | Herramienta de diagramación | 2 días | Benjamín Díaz | Base del desarrollo posterior |
| Desarrollo de software | Prototipo de interfaz | Diseño de mockups de pantallas principales | Herramienta de diseño | 2 días | Benjamín Díaz | Validación temprana |

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de software | Autenticación de usuarios | Implementación de registro e inicio de sesión | React Native, Firebase | 3 días | Benjamín Díaz | Dependiente del backend |
| Desarrollo de software | Gestión de adopciones | Publicación y visualización de mascotas | React Native, Firebase | 5 días | Benjamín Díaz | Funcionalidad central |
| Desarrollo de software | Gestión de adopciones | Grupos con publicaciones y comentarios (sin tiempo real) | React Native, Firebase | 4 días | Benjamín Díaz | Sin chat en tiempo real |
| Desarrollo de software | Integración parcial | Ajustes e integración de funcionalidades | Entorno de desarrollo | 3 días | Benjamín Díaz | Estabilización |

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de software | Integración de mapa | Implementación de mapa con puntos de interés | Google Maps API | 2 días | Benjamín Díaz | Uso de API externa |
| Pruebas de software | Pruebas funcionales | Validación general del sistema | Casos de prueba | 2 días | Benjamín Díaz | Pruebas manuales |
| Pruebas de software | Corrección de errores | Ajustes según resultados de pruebas | Entorno de desarrollo | 2 días | Benjamín Díaz | Estabilización final |
| Gestión de proyectos | Documentación final | Informe final y evidencias | Documentos, capturas | 2 días | Benjamín Díaz | Cierre del proyecto |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

|  | Actividad |
| --- | --- |
|  |  | S 1 (días 5-11) | S 2 (días 12-18) | S 3 (días 19-25) | S 4 (días 26-1) | S 5 (días 2-4) |
| GESTIÓN DEL PROYECTO | Inicio del proyecto |  |  |  |  |  |
|  | Planificación |  |  |  |  |  |
|  | Seguimiento y control |  |  |  |  |  |
| ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |
|  | Requerimientos funcionales |  |  |  |  |  |
|  | Requerimientos no funcionales |  |  |  |  |  |
|  | Validación de requerimientos |  |  |  |  |  |
| DISEÑO DEL SISTEMA | Diseño de arquitectura |  |  |  |  |  |
|  | Diseño de base de datos |  |  |  |  |  |
|  | Diseño de interfaces |  |  |  |  |  |
|  | Validación del diseño |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO DEL SISTEMA | Gestión de usuarios |  |  |  |  |  |
|  | Publicación de mascotas en adopción |  |  |  |  |  |
|  | Comunidades y grupos de interés |  |  |  |  |  |
|  | Chat y mensajería |  |  |  |  |  |
|  | Mapa de puntos de interés para mascotas |  |  |  |  |  |
|  | Integración de módulos |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS DEL SISTEMA | Plan de pruebas |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas funcionales |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas no funcionales |  |  |  |  |  |
|  | Corrección de incidencias |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE | Preparación de despliegue |  |  |  |  |  |
|  | Implementación del sistema |  |  |  |  |  |
|  | Documentación final |  |  |  |  |  |
|  | Cierre del proyecto |  |  |  |  |  |