Plan de Proyecto

“PetLink”

Integrantes: Benjamín Díaz Garcés

Sección: 001D

Fecha:

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	4

Datos del documento	4

Información del Proyecto	4

Integrantes	4

Propósito del plan de proyecto	6

Alcance del proyecto	6

Metodología de Desarrollo	6

Definición de roles y responsabilidades	7

Estructura de Desglose de trabajo	7

Costos	7

Calendarización de las actividades	9

Resumen de riesgos	9

Mockups	9

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	10

Anexos	11

# Introducción

# El presente Plan de Proyecto define la planificación, organización y control del desarrollo del proyecto PetLink, una plataforma digital orientada a la adopción responsable de mascotas y a la creación de comunidades vinculadas al bienestar animal.

# Este documento establece el marco de trabajo del proyecto, detallando su alcance, metodología, roles, costos, riesgos y cronograma, con el objetivo de asegurar una ejecución controlada, viable y alineada con criterios técnicos y de negocio propios de un proyecto real de software.

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autores |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 07-enero | Creación inicial del documento | Benjamín Díaz |
| 1.0 | 12-enero | Ajustes finales | Benjamín Díaz |

# Información del Proyecto

| Proyecto (Nombre) | PetLink |
| --- | --- |
| Fecha de Inicio | 05-01-2026 |
| Fecha de Término | 04-02-2026 |
| Docente |  |
| Sección | Capstone 001D |

# Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.406.366-2 | Benjamín Díaz | ben.diazg@duocuc.cl |

# Propósito del plan de proyecto Propósito, objetivo, visión que se espera de la planificación de este proyecto.

El propósito de este plan es definir una estructura clara para el desarrollo del proyecto PetLink, estableciendo las actividades, recursos y tiempos necesarios para su ejecución. La planificación busca reducir riesgos, optimizar el uso del tiempo disponible y asegurar la entrega de una solución alineada con los requerimientos funcionales y técnicos definidos.

# Alcance del proyecto Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.

Existe una falta de plataformas digitales centralizadas que faciliten la adopción responsable de mascotas, lo que dificulta la conexión entre personas interesadas en adoptar, organizaciones y animales en búsqueda de un hogar. PetLink es una aplicación web orientada a la publicación y gestión de procesos de adopción de mascotas, permitiendo difundir información confiable y facilitar el contacto entre usuarios.

Funciones esperado del software a desarrollar.

- Registro y autenticación de usuarios. - Gestión de perfiles de mascotas. - Publicación y administración de anuncios de adopción. - Creación y participación en grupos o comunidades. - Sistema de mensajería y chat. - Visualización de mapa con puntos de interés para mascotas. - Gestión básica de perfiles de usuario.

Rendimiento esperado del software a desarrollar.

- Respuesta óptima en operaciones de consulta y registro. - Disponibilidad continua mediante infraestructura cloud. - Escalabilidad inicial para soportar crecimiento progresivo de usuarios. - Correcto desempeño en dispositivos móviles y navegadores modernos.

Restricciones del proyecto.

- Tiempo de desarrollo acotado. - Alcance limitado a un Producto Mínimo Viable (MVP). - Uso de tecnologías web y servicios cloud administrados. - Implementación progresiva de funcionalidades avanzadas en fases futuras.

# Metodología de Desarrollo Definir y justificar la metodología de desarrollo seleccionada.

El proyecto se desarrollará utilizando una metodología tradicional, estructurada en fases secuenciales: - Análisis y definición del proyecto. - Diseño de arquitectura y modelo de datos. - Desarrollo de la solución. - Pruebas y validación. - Entrega final. Esta metodología permite una planificación clara y controlada, adecuada al alcance y al tiempo disponible del proyecto.

| # Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el desarrollo de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Responsabilidades |
| Jefe de Proyecto | Benjamín Díaz | Planificación, seguimiento y control del proyecto |
| Analista de Requerimientos |  | Levantamiento, análisis y validación de requerimientos |
| Diseñador de Software |  | Definición de arquitectura y modelo de datos |
| Desarrollador Web |  | Implementación del sistema y despliegue |
| Tester / QA |  | Pruebas funcionales y validación del producto |

# Estructura de Desglose de trabajo Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario , considere en el EDT Plan de pruebas inicial, plan de calidad, plan de pruebas final , plan de mantención y capacitación .

El EDT divide el proyecto en fases y tareas controlables, permitiendo una correcta planificación y seguimiento. - Gestión del proyecto. - Análisis. - Diseño. - Desarrollo. - Pruebas. - Implementación y cierre.

Diccionario EDT

| Codigo EDT | Nombre de elemento | Definición | Organización Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Analisis | Definición de requerimientos y alcance |  |
| 2.0 | Diseño | Arquitectura y modelo de datos |  |
| 3.0 | Desarrollo | Implementación de funcionalidades |  |
| 4.0 | Pruebas | Validación del sistema |  |
| 5.0 | Cierre | Documentación y entrega final |  |

# Costos Definición de costos en recursos tecnológicos y recursos humanos.

### Costos de Recursos Humanos (estimados mensuales – CLP) - Jefe de Proyecto: $2.500.000 - Analista de Requerimientos: $1.800.000 - Diseñador de Software: $1.700.000 - Desarrollador Web: $1.600.000 - Tester / QA: $1.400.000 Los costos corresponden a valores de mercado promedio en Chile. ### Costos de Infraestructura y Servicios - Firebase (Auth, Firestore, Storage): plan pago escalable - Hosting / dominio: costo mensual estimado - Servicios cloud y APIs externas

# Calendarización de las actividades Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc. Adjuntar Carta Gantt.

Hito; Fecha Limite. Definición y análisis del proyecto; 05-01-2026. Diseño de arquitectura y modelo de datos; 10-01-2026. Desarrollo de la solución; 27-01-2026. Pruebas y validación; 31-01-2026. Entrega final del proyecto; 04-02-2026.

| # Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Probabilidad: Alta, media, baja. (matriz de probabilidades) Impacto: Alto, Significativo, Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción al Riesgo |
| Fallas de seguridad en autenticación | Desarrollo | Media | Alto | Uso de servicios gestionados (Firebase Auth) |
| Pérdida de datos | Desarrollo | Baja | Alto | Uso de backups y reglas de seguridad |
| Bajo rendimiento en consultas | Pruebas | Media | Moderado | Optimización de consultas |
| Problemas de usabilidad | Pruebas | Media | Significativo | Pruebas funcionales y ajustes UI |
| Dependencia de servicios externos | General | Baja | Moderado | Uso de servicios estables y documentados |

# Mockups

# Condiciones de aceptación para cierre del proyecto Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

- Funcionalidades implementadas según alcance definido. - Sistema estable y operativo. - Pruebas funcionales ejecutadas sin errores críticos. - Documentación técnica y funcional mínima entregada. - Producto listo para despliegue inicial.

# Anexos