Control de riesgos

Proyecto: PetLink

ISO/EIC/IEEE 29148 de Ingeniería de Requisitos

## 1. Introducción

El presente documento establece el control de riesgos del proyecto PetLink, identificando, analizando y definiendo acciones de mitigación para los principales riesgos asociados al desarrollo, implementación y operación del sistema.

El objetivo es reducir el impacto negativo de eventos inciertos y asegurar la continuidad y calidad del proyecto.

## 2. Metodología de Gestión de Riesgos

El control de riesgos se realiza mediante las siguientes etapas:

- Identificación de riesgos.

- Análisis de probabilidad e impacto.

- Definición de acciones preventivas y correctivas.

- Monitoreo continuo durante el ciclo de vida del proyecto.

Clasificación utilizada:

- Probabilidad: Alta / Media / Baja

- Impacto: Alto / Significativo / Moderado / Bajo

## 3. Matriz de Riesgos del Proyecto

| ID | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Acción Preventiva | Acción Correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos en el desarrollo | Gestión | Media | Significativo | Planificación detallada y seguimiento semanal | Repriorizar tareas críticas |
| R2 | Cambios tardíos en requerimientos | Funcional | Media | Alto | Definición clara de alcance | Evaluación de impacto y control de cambios |
| R3 | Fallas de seguridad en autenticación | Técnico | Media | Alto | Uso de Firebase Authentication y reglas de seguridad | Bloqueo de accesos y corrección inmediata |
| R4 | Pérdida o corrupción de datos | Técnico | Baja | Alto | Backups automáticos y control de permisos | Restauración desde respaldo |
| R5 | Bajo rendimiento de la aplicación | Técnico | Media | Moderado | Optimización de consultas y uso de índices | Ajustes de configuración y cache |
| R6 | Problemas de usabilidad | Usuario | Media | Significativo | Diseño centrado en el usuario y pruebas tempranas | Mejoras UI/UX |
| R7 | Dependencia de servicios cloud | Infraestructura | Baja | Moderado | Uso de servicios consolidados | Migración o ajuste de plan |
| R8 | Escalabilidad limitada | Técnico | Media | Moderado | Arquitectura modular | Optimización y refactorización |
| R9 | Uso indebido de la plataforma | Operacional | Baja | Significativo | Moderación y reportes | Suspensión de cuentas |
| R10 | Incumplimiento de plazos | Gestión | Media | Alto | Control de hitos | Ajuste de alcance |

## 4. Estrategia de Monitoreo

- Revisión periódica del estado de los riesgos.

- Registro de nuevos riesgos emergentes.

- Actualización de acciones preventivas según avance del proyecto.

- Priorización de riesgos críticos.

## 5. Responsables del Control de Riesgos

- Jefe de Proyecto: Identificación y seguimiento.

- Equipo de Desarrollo: Mitigación de riesgos técnicos.

- Usuarios Administradores: Reporte de incidencias operativas.

## 6. Conclusión

El control de riesgos definido permite anticipar escenarios críticos y aplicar medidas oportunas para asegurar la estabilidad, seguridad y calidad del sistema PetLink, garantizando su viabilidad como solución tecnológica real.