Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Las principales actividades realizadas hasta la fecha son: - Definición del problema y alcance del proyecto, enfocándolo como una solución real y viable para el mercado. - Levantamiento y análisis de requerimientos funcionales y no funcionales. - Definición de la arquitectura general de la aplicación y selección de tecnologías (frontend web, backend con servicios cloud). - Elaboración del Plan de Proyecto, incluyendo cronograma, roles, costos e identificación de riesgos. - Diseño inicial de mockups y flujo de navegación de la aplicación. - Definición de estrategia de control de cambios y gestión del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | La metodología se cambió a tradicional, pensando en una aplicación práctica orientada a un desarrollo real con fases definidas (análisis, diseño, desarrollo, pruebas y cierre). |
| Evidencias de avance | Las evidencias que se presentan en este informe son: - Documento de Plan de Proyecto actualizado. - Documento de Requerimientos de Software. - Mockups iniciales de la aplicación. - Carta Gantt con fechas definidas. - Definición de arquitectura y servicios cloud utilizados. Estas evidencias permiten dar cuenta del avance del proyecto, ya que reflejan tanto el trabajo de planificación como el diseño técnico previo al desarrollo. La calidad del proyecto se ha resguardado mediante: - Aplicación de buenas prácticas de análisis de requerimientos. - Uso de herramientas de diseño y documentación estándar. - Definición temprana de riesgos y control de cambios. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de evidencias de proyecto para su evaluación. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de sistemas. | Levantamiento de requerimientos | Documentación, benchmarking | 5 días. | Benjamín Díaz | Alta claridad de requerimientos. | Completado | No aplica |
| Diseño de software | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Herramientas de modelado | 5 días | Benjamín Díaz | Requiere validación técnica | Completado | Ajuste menor en arquitectura |
| Desarrollo web | Implementación frontend y backend | Frameworks web, servicios cloud | 12 días | Benjamín Díaz | Dependencia de servicios externos | En curso | En curso |
| Pruebas de software | Pruebas funcionales y validación | Casos de prueba, usuarios de prueba | 4 días | Benjamín Díaz | Disponibilidad de testers | No iniciado | Planificado |
| Pruebas de software | Pruebas funcionales y validación | Casos de prueba, usuarios de prueba | Transversal | Benjamín Díaz | Carga de trabajo individual | En curso | No aplica |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Los factores que han facilitado el desarrollo de el plan de trabajo son; la definición clara del alcance del proyecto, el uso de servicios cloud para reducir el tiempo de configuración backend, y la experiencia propia en desarrollo web. Por otra parte los factores que han dificultado el desarrollo son; el poco tiempo disponible, sobre todo para un desarrollo individual, la dependencia de servicios externos que pueden llegar a limitar el proyecto, y la necesidad de generar un equilibrio entre el alcance del proyecto con el tiempo a disposición.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se hicieron ajustes principalmente en el alcance de algunas funcionalidades, postergando características secundarias para futuras versiones del producto. Esto se justifica con la necesidad de asegurar la entrega de un producto funcional, estable y evaluable dentro del plazo definido.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades de pruebas y validación aún no se han iniciado, ya que dependen de la finalización del desarrollo principal. Esta situación no afecta el proyecto, ya que las pruebas se encuentran planificadas dentro del cronograma lo que si afecta el proyecto es el retraso del desarrollo y la gestión inicial del proyecto debido al poco tiempo, lo cual se ha ido arreglando con una mejor planificación y organización.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.