Acta de constitución

del proyecto

Fecha:

Tabla de contenido

Contenido

Información del proyecto	3

Datos	3

Propósito y justificación del proyecto	3

Descripción del proyecto y entregables.	3

Requerimientos de alto nivel	3

Requerimientos del proyecto	3

Objetivos	3

Premisas y Restricciones	4

Riesgos iniciales	4

Cronograma de hitos principales	4

Presupuesto inicial asignado	4

Personal y recursos pre asignados	5

Aprobaciones	5

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Proyecto Académico – Ingeniería en Informática |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma móvil de adopción y cuidado de mascotas (PetLink) |
| Fecha de preparación |  |
| Gerente de proyecto | Benjamín Ricardo Díaz Garcés |

# Propósito y justificación del proyecto

# El propósito del proyecto es desarrollar una aplicación móvil que permita facilitar la adopción responsable de mascotas, reducir el abandono animal y promover el cuidado responsable mediante el uso de tecnologías digitales. El proyecto se justifica por el impacto social que puede generar, considerando que el abandono y la falta de información sobre adopción y cuidado de mascotas es una problemática recurrente a nivel regional.

# Desde el punto de vista profesional, el proyecto permite aplicar competencias clave de la carrera de Ingeniería en Informática, integrando desarrollo de software, modelamiento de datos y gestión de proyectos.

# Descripción del proyecto y entregables.

# El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación Mobile que permita:

# Publicar mascotas en adopción.

# Visualizar mascotas disponibles según ubicación.

# Crear comunidades o grupos para dueños y amantes de mascotas.

# Mostrar un mapa con puntos de interés relevantes (veterinarias, parques, tiendas).

# Entregables principales:

# Documento de definición del proyecto.

# Diseño de la arquitectura de la aplicación.

# Modelo de datos.

# Prototipo funcional (MVP).

# Informe final del proyecto.

# Requerimientos de alto nivel

# Plataforma mobile accesible para usuarios.

# Sistema de gestión de usuarios y autenticación.

# Publicación y visualización de mascotas en adopción.

# Integración de mapa con puntos de interés.

# Almacenamiento seguro de información.

## Requerimientos del proyecto

## Interfaz intuitiva y fácil de usar.

## Base de datos escalable.

## Soporte para imágenes de mascotas.

## Funcionalidades básicas de interacción entre usuarios.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Diseñar la arquitectura del sistema | Arquitectura documentada y validada |
| Implementar un módulo de adopciones | Publicación y visualización funcional |
| Construir el modelo de datos | Modelo implementado y operativo |
| Desarrollar un prototipo funcional | Aplicación ejecutable |
| Aplicar pruebas básicas al sistema | Resultados documentados |

# Premisas y Restricciones

# Premisas:

# El proyecto será desarrollado de forma individual.

# Se cuenta con conocimientos previos en desarrollo de software.

# Restricciones:

# Tiempo limitado a un mes de desarrollo.

# Recursos tecnológicos personales.

# Proyecto con fines académicos.

# Riesgos iniciales

# Limitación de tiempo para implementar todas las funcionalidades.

# Complejidad técnica en la integración de mapas y servicios externos.

# Posibles problemas de compatibilidad entre tecnologías.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Definición y análisis del proyecto | 05-01-2026 |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | 10-01-2026 |
| Desarrollo de la solución | 27-01-2026 |
| Pruebas y validación | 31-01-2026 |
| Entrega final del proyecto | 04-02-2026 |

# Presupuesto inicial asignado

Dentro del presupuesto inicial para el proyecto se tienen contemplados los siguientes recursos: Recurso; Costo en CLP (promedio mercado Chile). Jefe de Proyecto; $2.500.000. Analista de Requerimientos; $1.800.000. Diseñador de Software; $1.700.000. Desarrollador Web; $1.600.000. Tester / QA; $1.400.000. Infraestructura Backend; $200.000.

# Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Gestión de Proyectos TI |
| Analista de Requerimientos | Desarrollo de Software |
| Diseñador de Software | Desarrollo de Software |
| Desarrollador Web | Desarrollo de Software |
| Tester / QA | Aseguramiento de Calidad |
| Herramientas de desarrollo | - |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador del Proyecto |  |  |
| Jefe de Proyecto |  |  |
| Responsable Técnico |  |  |